SISTEMA DE SENHAS CCC

Plano de Ação para Desenvolvimento

Clínica Médica · Módulo de Consultas

# 1. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Senhas CCC é uma aplicação web para gerenciamento de filas de atendimento da recepção da clínica médica. O sistema deve operar com 12 guichês de atendimento, exibição em 4 TVs via HDMI e impressão de senhas físicas via impressora Epson.

## 1.1 Stack de Desenvolvimento — APROVADO

| Tecnologia | Papel | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| FastAPI (Python) | Backend / API REST + WebSocket | Leve, async nativo, WebSocket integrado, ideal para filas em tempo real |
| SQLite | Banco de dados (dev/teste) | Zero configuração, arquivo único, fácil reset entre testes |
| PostgreSQL | Banco de dados (produção) | Migração simples via SQLAlchemy, mesmo código ORM |
| WebSocket | Comunicação em tempo real | Permite push de novas senhas sem polling no frontend |
| React | Frontend (todas as telas) | SPA permite múltiplas views ricas; SSE/WS nativos |

⚠️  Observação importante: para produção, migrar o banco para PostgreSQL trocando apenas a connection string no arquivo de configuração. O ORM (SQLAlchemy) abstrai as diferenças.

# 2. Regras de Negócio Obrigatórias

## 2.1 Fila e Senhas

- As senhas devem ser únicas dentro de um mesmo dia. O contador reinicia à meia-noite (00:00).

- Formato obrigatório: prefixo de tipo + número sequencial diário. Ex.: C001, C002... (C = Consulta).

- Uma senha só pode ter um dos seguintes estados: AGUARDANDO → CHAMADA → EM_ATENDIMENTO → FINALIZADA | NAO_COMPARECEU.

- Não é permitido chamar uma senha que não esteja no estado AGUARDANDO.

- Não é permitido finalizar ou marcar como não comparecido uma senha que não esteja em EM_ATENDIMENTO.

## 2.2 Guichês e Atendentes

- Cada guichê possui um identificador fixo (G01 a G12).

- Um atendente só pode estar logado em um único guichê por vez. Tentativas de login duplo devem ser bloqueadas com mensagem de erro.

- Um guichê só pode ter um atendente ativo por vez. Se o guichê já estiver ocupado, o login deve ser negado.

- Ao encerrar sessão (logout), o guichê é liberado automaticamente. Senhas em EM_ATENDIMENTO naquele guichê devem ser marcadas como NAO_COMPARECEU automaticamente.

- O sistema deve registrar log com: atendente, guichê, senha, horário de início e fim de cada atendimento.

## 2.3 Chamada Aleatória

- O atendente pode optar por 'Chamar Próxima' (ordem FIFO) ou 'Chamar Aleatória' (qualquer senha AGUARDANDO).

- Ambas as ações devem ser registradas no log com o tipo de chamada utilizado.

# 3. Arquitetura Técnica

## 3.1 Estrutura de Diretórios

O projeto deve ser organizado em dois repositórios/pastas principais:

sistema-senhas/

├── backend/

├── app/

├── models.py         # SQLAlchemy ORM models

├── schemas.py        # Pydantic request/response schemas

├── database.py       # Conexão SQLite/PostgreSQL

├── routers/          # tickets.py, attendants.py, stats.py, ws.py

├── services/         # queue_service.py, print_service.py

└── config.py         # Variáveis de ambiente

├── main.py

└── requirements.txt

└── frontend/

├── src/

├── pages/            # AttendantPanel, TVDisplay, TicketGenerator, Stats

├── components/       # TicketCard, QueueList, CallButton

└── hooks/            # useWebSocket.js

## 3.2 Modelos de Dados

| Tabela | Campos principais |
| --- | --- |
| tickets | id, code (C001), type, status, created_at, called_at, started_at, finished_at, called_by_user_id, booth_id, call_type (FIFO¦RANDOM) |
| users | id, username, password_hash, role (ATTENDANT¦ADMIN), active |
| booths | id, code (G01-G12), current_user_id (FK nullable), is_active |
| attendance_logs | id, ticket_id, user_id, booth_id, started_at, finished_at, duration_seconds, outcome |

# 4. WebSocket — Atualização em Tempo Real

## 4.1 Especificação do Protocolo

O backend deve expor um endpoint WebSocket em ws://[servidor]/ws. Cada cliente frontend conecta ao inicializar e mantém a conexão aberta.

Eventos que o servidor deve emitir (broadcast para todos os clientes conectados):

| Evento (type) | Payload | Quando emitir |
| --- | --- | --- |
| TICKET_CREATED | { ticket: {...} } | Nova senha gerada/impressa |
| TICKET_CALLED | { ticket: {...}, booth: 'G01' } | Senha chamada pelo atendente |
| TICKET_STARTED | { ticket: {...} } | Atendimento iniciado |
| TICKET_FINISHED | { ticket: {...}, outcome: 'FINALIZADA' } | Finalizado ou não compareceu |
| BOOTH_STATUS | { booths: [...] } | Mudança em qualquer guichê |

Formato padrão de todas as mensagens WebSocket:

{ "type": "TICKET_CREATED", "payload": { ... }, "timestamp": "2024-01-01T10:00:00Z" }

## 4.2 Implementação no Frontend

- Criar hook customizado useWebSocket(url) que gerencia conexão, reconexão automática (com backoff exponencial) e dispatch de eventos.

- A tela do atendente deve escutar TICKET_CREATED e atualizar a lista de senhas aguardando sem recarregar a página.

- A TV deve escutar TICKET_CALLED e atualizar o display imediatamente.

- Implementar reconexão automática com intervalo crescente: 1s, 2s, 4s, 8s, máximo 30s.

# 5. Especificação das Telas

## 5.1 Painel Geral do Atendente

Rota: /atendente  |  Acesso: requer login + guichê selecionado

| Funcionalidade | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| Login no guichê | Atendente seleciona seu guichê ao logar. Sistema valida que não há outro atendente ativo no guichê. Erro claro se guichê ocupado. |
| Chamar próxima senha | Chama a senha mais antiga com status AGUARDANDO (FIFO). Emite broadcast WS TICKET_CALLED. |
| Chamar senha aleatória | Seleciona aleatoriamente qualquer senha AGUARDANDO. Registra call_type = RANDOM. |
| Iniciar atendimento | Muda status para EM_ATENDIMENTO. Registra started_at. |
| Finalizar atendimento | Muda status para FINALIZADA. Registra finished_at e duração. |
| Marcar não compareceu | Muda status para NAO_COMPARECEU. Libera fila para próxima. |
| Histórico de chamadas | Painel lateral mostra últimas senhas chamadas e qual atendente chamou cada uma. |
| Atualização automática | Via WebSocket — lista de senhas aguardando atualiza automaticamente ao receber TICKET_CREATED. NÃO usar polling/refresh de página. |

## 5.2 Chamada de Senha (TV)

Rota: /tv  |  Acesso: público (sem autenticação)

| Elemento | Especificação |
| --- | --- |
| Senha em destaque | Fonte mínima 200px, centralizado, cor de alto contraste. Ex.: 'C042' |
| Guichê | Exibir junto à senha: 'Guichê G05'. Fonte mínima 120px. |
| Alerta sonoro | Tocar som ao receber evento TICKET_CALLED via WebSocket. |
| Últimas chamadas | Listar as 5 últimas senhas chamadas (senha + guichê + horário). Atualização via WS. |
| Letras grandes | Toda a interface deve ser legível a pelo menos 5 metros de distância. |
| Sem interação | Tela passiva, apenas exibe dados recebidos via WebSocket. |

## 5.3 Gerar Senhas (Recepção)

Rota: /gerar  |  Acesso: usuário autenticado com role ATTENDANT

| Funcionalidade | Especificação |
| --- | --- |
| Selecionar médico | Lista de médicos disponíveis exibida na tela. Associar senha ao médico selecionado. |
| Setor Cirurgia | Incluir setor 'Cirurgia' como opção de tipo de atendimento. |
| Gerar senha | Criar registro no banco, retornar código (ex: C043), emitir WS TICKET_CREATED. |
| Imprimir | Enviar dados para impressora Epson via ESC/POS. Imprimir: código da senha, data/hora, médico/setor, número na fila. |
| Feedback visual | Exibir senha gerada na tela por 5 segundos após impressão. |

## 5.4 Estatísticas (Admin)

Rota: /admin/estatisticas  |  Acesso: role ADMIN

| Métrica | Detalhamento |
| --- | --- |
| Tempo de atendimento | Média, mínimo e máximo por dia/semana/mês. Filtro por período. |
| Ranking de chamadas | Lista de usuários ordenada por quantidade de senhas chamadas no período. |
| Tempo por atendente | Tempo médio de atendimento individual de cada usuário. |
| Tipos de senha mais chamados | Gráfico de pizza ou barras: atendimento vs. apoio vs. cirurgia. |
| Senhas não comparecidas | Total e percentual de NAO_COMPARECEU por período. |

# 6. Integração com Impressora Epson (ESC/POS)

- Usar a biblioteca python-escpos para comunicação com a impressora.

- Adicionar python-escpos ao requirements.txt.

- Criar serviço print_service.py com função print_ticket(ticket_data) que formata e imprime o ticket.

- Conteúdo do ticket impresso: Nome da clínica, data e hora, código da senha (fonte grande), médico/setor, número na fila, rodapé institucional.

- Tratar erros de impressora (offline, papel acabando) e retornar mensagem de erro clara ao frontend sem derrubar o sistema.

- Configurar a porta/IP da impressora via variável de ambiente PRINTER_ADDRESS no config.py.

# 7. Autenticação e Segurança

- Usar JWT (python-jose) com expiração configurável via variável de ambiente (padrão: 8 horas).

- Senhas de usuários armazenadas com bcrypt (passlib[bcrypt]).

- Dois papéis: ATTENDANT (acesso às telas operacionais) e ADMIN (acesso a estatísticas e gestão de usuários).

- Middleware FastAPI para verificar JWT em todas as rotas protegidas.

- Endpoint de login retorna access_token. Frontend armazena no localStorage com chave 'ccc_token'.

- Rota /tv é pública (sem autenticação) pois é exibida em TV.

- Rota /gerar requer autenticação, mas não requer guichê ativo.

# 8. Plano de Entregas — Sprints

| Sprint | Duração | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Base | 5 dias | Estrutura do projeto, modelos de banco, migrations, CRUD de senhas, autenticação JWT, testes unitários do queue_service.py |
| Sprint 2 — WebSocket + Atendente | 5 dias | Servidor WebSocket, hook useWebSocket no React, tela do atendente completa, login no guichê, chamar/iniciar/finalizar atendimento |
| Sprint 3 — TV + Gerar Senhas | 4 dias | Tela TV com display em destaque e som, tela de geração de senhas, listagem de médicos, integração impressora Epson |
| Sprint 4 — Admin + Ajustes | 4 dias | Tela de estatísticas, dashboard admin, gestão de usuários, ajustes de UX, testes de integração |
| Sprint 5 — Homologação | 3 dias | Testes em ambiente real (Windows desktop + TVs HDMI), ajuste de fontes para TV, validação com usuários, documentação de deploy |

# 9. Precauções e Pontos de Atenção

## 9.1 Concorrência

- Usar transações de banco com SELECT FOR UPDATE (ou equivalente SQLite) ao gerar e chamar senhas para evitar condição de corrida entre múltiplos atendentes.

- Implementar lock por guichê no login para evitar dois atendentes logando no mesmo guichê simultaneamente.

## 9.2 Performance das TVs

- Testar a latência do WebSocket com 4 TVs conectadas simultaneamente.

- O servidor Windows desktop deve ter o FastAPI rodando como serviço (usar NSSM ou Task Scheduler) para sobreviver a reboots.

- Configurar CORS para permitir apenas origens internas (IP da rede local da clínica).

## 9.3 Migração SQLite → PostgreSQL

- Manter a connection string em variável de ambiente DATABASE_URL.

- Dev/teste: DATABASE_URL=sqlite:///./senhas.db

- Produção: DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost/senhas_ccc

- Não usar nenhuma feature exclusiva do SQLite. Testar queries no PostgreSQL antes do go-live.

## 9.4 Reinício Diário do Contador

- Implementar um scheduler (APScheduler ou Celery Beat) para zerar o contador de senhas à meia-noite.

- Alternativamente, calcular o código da senha com base na contagem de senhas do dia atual ao invés de um contador global.

# 10. Checklist de Entrega Final

| Item | Critério de aceite |
| --- | --- |
| Senhas únicas por dia | Impossível criar duas senhas com o mesmo código no mesmo dia |
| Login duplo bloqueado | Erro claro ao tentar logar no mesmo guichê que outro atendente |
| Atualização em tempo real | Nova senha aparece no painel do atendente em menos de 1 segundo via WS |
| TV legível | Senha e guichê visíveis a 5 metros de distância |
| Som na TV | Alerta sonoro ao chamar senha |
| Impressão Epson | Ticket impresso com todos os campos em menos de 3 segundos |
| Estatísticas | Todos os 4 indicadores funcionando com dados reais |
| Troca SQLite→PG | Sistema funciona sem alteração de código, apenas mudando DATABASE_URL |
| Logs de atendimento | Todo atendimento registrado com atendente, guichê, duração e outcome |
| Deploy Windows | Instruções de instalação e início automático como serviço |

Sistema de Senhas CCC · Versão 1.0 · Plano de Ação